### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) SIMPLIFICADO

Objeto: Ampliação de garagem da Câmara Municipal – Obra em alvenaria simples

Valor estimado: R$ 92.000,00

Modalidade: Concorrência - Justifica-se a adoção da modalidade Concorrência em razão de a Câmara Municipal de Serranópolis já ter utilizado parte significativa do limite legal para contratações diretas por dispensa de licitação destinadas a obras no presente exercício financeiro. Dessa forma, considerando o valor estimado da contratação e visando garantir a legalidade, a ampla concorrência e a economicidade do processo, opta-se por realizar a licitação na modalidade Concorrência, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

#### 1. Identificação da Necessidade

A ampliação das instalações da Câmara Municipal se faz necessária para atender ao aumento da demanda por espaço físico destinado a uso com garagem, uma vez que estamos licitando novo veículo oficial. Com isso garantiremos maior preservação do patrimônio público.

#### 2. Requisitos da Solução

- Construção de área adicional em alvenaria;

- Adequação às normas técnicas de engenharia e segurança;

- Integração com a estrutura existente;

- Baixo impacto ambiental e visual;

- Custo compatível com orçamento público (máximo R$ 92 mil).

#### 3. Estimativa de Custo

Baseada em:

- Levantamento de custos com base em composições SINAPI e orçamentos referenciais;

- Consultas a obras similares realizadas recentemente;

- Valores atualizados conforme a localidade.

Valor estimado: R$ 92.000,00

#### 4. Análise de Viabilidade

Técnica: A obra pode ser realizada com mão de obra local e materiais de construção comuns. Não há necessidade de tecnologia sofisticada.

Econômica: Valor compatível com orçamento público disponível.

Ambiental: Impacto mínimo, já que se trata de área urbanizada.

#### 5. Alternativas Consideradas

- Manutenção da estrutura atual: inviável, pois não comporta mais as atividades previstas.

- Locação de imóvel externo: descartado por implicar custos permanentes e logística inadequada.

- Ampliação do prédio atual: opção escolhida por ser mais econômica e prática.

#### 6. Justificativa da Escolha

A ampliação em alvenaria do prédio existente se mostrou a alternativa mais vantajosa, considerando custo-benefício, integração funcional e viabilidade técnica.

#### 7. Riscos Identificados

- Atrasos na execução por condições climáticas ou por Licitantes irresponsáveis;

- Inadequação do projeto executivo (mitigável com acompanhamento técnico);

- Oscilação de preços de materiais (risco moderado).

#### 8. Conclusão

A contratação da obra de ampliação da Câmara Municipal é justificada pela necessidade de melhorar a infraestrutura física para armazenamento de veículos. A solução é viável, o custo está dentro do orçamento previsto e os riscos são controláveis.

Responsável pela elaboração:

Nome: Joni Maicon Siqueira Gufka
Cargo: Diretor Geral da Câmara
Data: 02 de junho de 2025