### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) SIMPLIFICADO

Objeto: Ampliação do prédio da Câmara Municipal e reforma parcial – Obra em alvenaria simples, com Licitação dividida em lotes.

Modalidade: Concorrência - Justifica-se a adoção da modalidade Concorrência, considerando o valor estimado da contratação e visando garantir a legalidade, a ampla concorrência e a economicidade do processo, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

#### 1. Identificação da Necessidade

A ampliação das instalações da Câmara Municipal se faz necessária para atender ao aumento da demanda por espaço físico destinado ao uso administrativo. Dividiremos o processo em lotes, onde o primeiro lote será destinado a ampliação, com criação de novo Departamento de compras e licitações; novo Departamento Jurídico e novo Departamento de Finanças. O segundo lote será destinado a reforma, sendo reforma da Sala da Presidência, reforma da cozinha, lavanderia e fundos do prédio da Câmara. Fica registrado ainda, que nossos Servidores do Departamento de Compras estão usando o espaço interno do Plenário para realizarem suas atividades de ofício. Isso dificulta a concentração nos trabalhos, devido o fluxo de pessoal no local, além de que, devido ao espaço ser grande, os custos com refrigeração do ambiente se tornam altos, se tornando totalmente necessário a criação de um espaço para os mesmos exercerem suas funções técnicas-administrativas. No mais, o Departamento Financeiro terá um novo espaço, mais moderno, onde consequentemente usaremos o espaço anterior para ampliação da copa da Câmara. Além disso, o Departamento Jurídico necessita de um espaço maior, pois hoje o acesso ao local é difícil, devido ter que retirar o veículo estacionado na garagem para que os Assessores Jurídicos acessem o seu local de trabalho.

#### 2. Requisitos da Solução

- Construção de área adicional em alvenaria;

- Adequação às normas técnicas de engenharia e segurança;

- Integração com a estrutura existente;

- Baixo impacto ambiental e visual;

- Custo compatível com orçamento público dentro do Exercício.

#### 3. Estimativa de Custo

Baseada em:

- Levantamento de custos com base em composições SINAPI e orçamentos referenciais;

- Consultas a obras similares realizadas recentemente;

- Valores atualizados conforme a localidade.

Valor estimado da ampliação (Lote I): R$187.608,62

Valor estimado da reforma parcial (Lote II): R$167.972,89

*Valores baseados em Orçamentos Técnicos e Projetos de Engenharia.

#### 4. Análise de Viabilidade

Técnica: A obra pode ser realizada com mão de obra local e materiais de construção comuns. Não há necessidade de tecnologia sofisticada.

Econômica: Valor compatível com orçamento público disponível.

Ambiental: Impacto mínimo, já que se trata de área urbanizada.

#### 5. Alternativas Consideradas

- Manutenção da estrutura atual: inviável, pois não comporta mais as atividades previstas.

- Locação de imóvel externo: descartado por implicar custos permanentes e logística inadequada.

- Ampliação do prédio atual: opção escolhida por ser mais econômica e prática.

#### 6. Justificativa da Escolha

A ampliação em alvenaria do prédio existente se mostrou a alternativa mais vantajosa, considerando custo-benefício, integração funcional e viabilidade técnica.

#### 7. Riscos Identificados

- Atrasos na execução por condições climáticas ou por Licitantes irresponsáveis;

- Inadequação do projeto executivo (mitigável com acompanhamento técnico);

- Oscilação de preços de materiais (risco moderado).

#### 8. Conclusão

A contratação da obra de ampliação da Câmara Municipal assim como a reforma é justificada pela necessidade de melhorar a infraestrutura física ganhando mais espaço para os Setores Administrativos da Câmara. A solução é viável, o custo está dentro do orçamento previsto e os riscos são controláveis.

Responsável pela elaboração:

Nome: Joni Maicon Siqueira Gufka
Cargo: Diretor Geral da Câmara
Data: 26 de março de 2026